프로젝트 개요

프로젝트 명 :  스마트 농장
프로젝트 기간 :  8/31 ~ 12/18
프로젝트 진행 장소 : 중부대학교 세종관 828호, CCIT 실

프로젝트 목적 : 
스마트 농장은 농업인구감소 및 고령화의 한계를 극복하고 농업인의 삶을 ICT기술의 융합을 통하여 향상시키기 위한 목적으로 탄생하였다. 
스마트 농장은 비료나 물 같이 키우는데 있어서 적절한 조절을 통해 품질과 수확량을 크게 향상시켜 농업 경쟁력을 향상시킬 수 있다.

프로젝트 기대효과 : 
스마트 농장을 통하여 식물들을 키우게 되면 ICT기술들을 연계하게 되는데 이를 통하여 
체계적인 식물재배가 가능하고 경제적으로 식물의 생산성을 증대로 가격을 낮추는 효과를 
불러일으킬 수 있다.
또한 도심에 스마트 농장을 운영 할 수 있는 장점으로 유통체계의 변화를 일으킬 수 있다.

프로젝트 고려사항 

고려사항  : 프로젝트 또는 산출 프로젝트에서 제외되어야 하는 범위 및 목표에 대한 고려 사항들을 기술하고 있는지 여부

일정 제약사항, 기술적 제약사항, 인터페이스 제약사항 확인

1. 스마트 농장 개발

| 업무 | 프로젝트 개발 업무 범위 |
| --- | --- |
| 분석 개발 | 모바일 및 PC를 통한 제어시스템 원격제어 구축 모바일 및 PC를 통한 실시간 모니터링 서비스 구축 실시간 날씨 정보 전달 특정 온,습도 상태 및 날씨에 따른 스마트 농장 제어 시스템 구축 |
| 문서화 | 해당 기획서 개발 구성도 작성 스마트 농장 설계 구성도 작성 하드웨어, 어플, 서버의 알고리즘 작성 |

2. 스마트 농장 시스템 구축

| 업무 | 프로젝트 개발 단계 |
| --- | --- |
| 시스템 구축 | 요구정의 단계 PC 또는 모바일을 통해 온,습도 , CO2, 기상상황 등을 모니터링 하고 원격, 자동으로 관수 및 영양분 공급 등을 목적으로 한 스마트 농장 분석 단계 해당 스마트 농장의 하드웨어를 어떤 부품으로 구성할 것인가 ? 하드웨어나 어플 서버에서 각자 주고 받을 필요한 데이터는 무엇인가? 농작물을 키우는데 있어서 가장 잘 자라는 생장조건 및 품질 개선의 데이터 조사 스마트 농장의 통신 방법의 표준화 기존의 서버 통신 방법 말고 새로운 API를 통한 효율적인 구축방법 공공데이터 활용 단계 분석(https://www.data.go.kr/) 설계 단계 하드웨어 스케메틱 회로구성 하드웨어, 어플, 서버 세개의 알고리즘 설계 구현 단계 현 회로 구성 및 알고리즘으로 설계된 프로세스를 적용 해당 설계도를 확인하고 개발 적용 대상 프로그램을 수정 및 신규개발 설계 변경 요청을 통한 알고리즘 설계 변경 후 안정화 |
| 테스트 및 안정화 | 테스트를 통해 설계 방향대로 처리되었는지, 기능적인 점검을 하며 기능 테스트 실시 직접적인 스마트 농장 설치를 통한 점검 후 버그수정 안정화 실시 |

하드웨어 예상 구성도 - 온/습도 센서 - 이산화탄소(Co2)센서 -- - 일사량(햇빛) 센서 - 토양 습도 센서 -- - 개폐모터 제어 - 관수모터 제어 -- - LED 모듈 -- - CCTV(OV2640) - 환풍기 제어 센서 -- - Esp8266 -- - 라즈베리파이4 -- - 공유기 - 다중 릴레이 - 풍속 센서 - 우적 센서 --

하드웨어 구성 현황 듀얼 채널 NDIR 방식 CO2 센서 CM1107; 54,000. CO2 센서 CM1106 어댑터; 7,200. 토양 온/습도 센서 SHT-11; 69,480. dht-22; 4,680. 2포트솔레노이드밸브-황동몸체-HPW102-220V; 46,200. 식물성장 LED바(완제품-연결잭) 12V 25cm; 9,120. 12V 아답터 60W /국산/LED어댑터/KC인증 (위 제품 추가구성); 13,800. 비닐 하우스 환풍기; 61,200. 라즈베리파이4; 116,400. esp8266; 6,960. 라즈베리파이 카메라 모듈; 118,800. 빗물 감지 센서 모듈 [SZH-SSBH-022]; 1,800. 아두이노 호환 풍속센서; 117,600. 4채널 5V 릴레이 모듈 [SZH-RLBG-012]; 2,400. 총 예산 : 729,480원

라즈베리파이(파이썬) < - > Node MCU(C,C++)
 통신

| 동작부 | 측정부 | 컨트롤박스 |
| --- | --- | --- |
| LED | 온, 습도 센서 | 물 호스 |
| 솔레노이드 밸브 | 토양 온, 습도 센서 | 분사 노즐 |
| 개폐기 | 우적 센서 | LCD |
| 환풍기 | CO2센서 | 전기 선 |
| CCTV |  | 스위치 |
| 에어컨 |  |  |

AI

YOLO라는 라이브러리를 이용해서 이미지 학습을 통한 작물의 병을 판별

서버가 모델링을 만들어주면 라즈베리파이에서 센서 및 사진을 통하여 판별 후 
해당 센서 값을 추적하는 방식으로 진행

배터리를 활용한 무선 센서

18650 배터리의 전압을 측정하여 해당 배터리의 용량을 예측
이를 통하여 일정량의 배터리 용량이 어느정도 남았는지를 서버에 전송하여 
사용자가 배터리를 어느정도 사용했는지를 확인하고 교체할 수 있도록 전송

각 섹션마다 배터리를 이용한 무선센서를 통해 값을 서버로 전송

구성도

하드웨어 예상 시나리오 (토양 습도센서, 관수 모터) 환풍기는 기본적으로 공기의 질이 나빠졌을 때 미세먼지나 이산화탄소의 수치를 기준으로 작동시킨다. 토양 습도센서를 통해 측정했을 때 토양습도가 높으면 위험하다고 서버에 전송 토양습도가 낮으면 관수모터를 작동시켜서 수분공급을 통해 토양습도를 올려 주게 됨 토양습도가 일정수준에 오르면 관수모터를 끈다. (이산화탄소 센서, 풍량, 우적 센서, 온/습도 센서) 우적 센서와 풍량 센서를 통해서 측정 후 비가 오거나 풍량이 너무 강하면 개폐모터를 작동시키진 않는다. 이산화탄소 센서와 온/습도 센서를 측정 후 일정 값의 기준치를 넘기면 개폐모터를 연다. (조건은 낮에만 연다.) (일사량센서, LED) 일사량 센서를 통해 측정 후 햇빛이 약하다고 판단되면 LED를 작동시킨다. (CCTV) CCTV 모드는 평소에 관제센터에서 계속해서 작동시킬 수 있게 하며 필요에 의하면 사용자가 어플에서도 확인할 수 있다. (라즈베리파이로 구성)

어플 예상 구성도

어플 기능 기본적으로 제어부의 관수 모터, 환풍기, 개폐모터는 수동으로 제어 가능. 온도, 습도, 일사량 등 원하는 값을 서버에게 전송 → 자동으로 제어부의 모터들을 작동시켜 식물이 자라나기 최적의 환경 제공. 어디서든 센서의 값을 볼 수 있도록 어플에 각 테마별로 센서 값 표기. 그 밖에 날씨 데이터나 식물 관련 정보 검색 기능 추가

어플 화면 구성도

서버 예상 통신 시나리오 (공통) Restful api 통신 방식을 이용하여 하드웨어랑 어플로부터 json형태의 값을 받아오거나 보낸다. (토양 습도센서, 관수 모터) 습도가 정해진 수치보다 높을 경우 관수 모터가 작동되도록 관수 모터에 스위치 값 전송해서 제어. (환풍기, 개폐모터) 이산화탄소나 온 습도 조절을 하기 위해 스위치 값 전송해서 제어. (이산화탄소 센서, 풍량, 우적 센서, 온/습도 센서) 어플이나 웹페이지에서 확인하고 싶을 시 데이터베이스에 쌓인 값 중에 최신 값을 전송. 어플이나 웹페이지에서 제어하고 싶을 시 서버를 통해서 하드웨어 제어 가능. (공공 데이터 활용) 기상청 날씨를 받아와서 관제센터에서 확인 후 개폐장치 제어.

서버 구성도 . (서버)

서버 데이터 수집 온습도, 이산화탄소, 토양습도, 풍량, 우적, 스위치 등

프로젝트 조직도

| 구분 | 명단 |
| --- | --- |
| Hardware | 채성근, 최병호 |
| Server | 진민호, 김현식 |
| App | 양희준, 정창일 |

| 구분 | 역할 및 책임 |
| --- | --- |
| 채성근 | - 기자재 관리 - 하드웨어 필요부품 단계별 설계 - 농작물 분석 - 하드웨어 알고리즘 설계 |
| 진민호 | - 부 총괄 - 프로젝트 관리 최종 의사결정 - 서버 관리 - 서버 알고리즘 설계 - 서버 api 활용 단계 검토 및 공공데이터 분석 |
| 양희준 | - 어플 디자인 설계 - 농작물 분석 - 사용자 선호 디자인 조사 |
| 정창일 | - 어플 디자인 설계 - 농작물 분석 - 하드웨어 어플 서버 요구사항 정리(알고리즘 시나리오 수정) |
| 김현식 | - 서버 관리 - 서버 알고리즘 설계 - 서버 api 활용 및 공공데이터 분석 - 농작물 분석 |
| 최병호 | - 총괄 - 농작물 분석 - 하드웨어 알고리즘 설계 - 프로젝트 관리 최종 설계 |

| 단계 | 활동 | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계획 |  | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 |
|  | 아이디어 기획 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 기획서 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 기획서 최종 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 분석 | 부품 구성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 시스템 분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 설계 | 스케메틱설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 알고리즘 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 구현 | 설계 프로세스 적용 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 수정 및 보완 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 안정화 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시험 | 기능 점검 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 테스트 실시 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 종료 | 최종 완료 직전 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 발표 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 추진일정 | 주요활동내용 |
| --- | --- |
| 9월 | 프로젝트 기획 |
| 10월 | 분석 및 설계 |
| 11월 | 구현 |
| 12월 | 테스트 후 발표 |